需求分析（敏捷基础版）

# 校园跑腿交易平台

第一周完成最小闭环，并为后续功能预留结构

项目周期：2026 年 8 月 24 日 - 9 月 11 日（3 周）    团队：4 人    版本：v1.2

本次调整 本文件当前版本只规定普通用户端第一阶段交付：注册/登录/退出、个人空间、发布和接取跑腿任务、发布和购买二手商品、最简单的时间/金额排序和关键词检索。管理员登录、管理页面、审核、删除、用户管理及管理员接口暂不实现；数据库字段保留作后续扩展。

# 1. 项目定位

本项目是一个面向校园内部的轻量交易平台。普通用户注册账号后，可以发布或接取跑腿任务，也可以发布或购买二手商品。管理员登录、审核、删除和用户管理不属于当前阶段，后续再扩展。

本阶段只实现最基本的页面、接口和数据保存，先保证普通用户的两条主流程可以从头走到尾。跑腿费和商品价格只做信息记录，线下联系和交接，不接入真实支付。推荐使用 HTML/CSS/JavaScript + Spring Boot + SQLite + Git，便于四人小组快速联调。

# 2. 用户角色

表 1  用户角色

| 角色 | 主要功能 |
| --- | --- |
| 普通用户 | 注册、登录、退出；查看和修改个人资料；发布/接取跑腿任务；发布/购买二手商品；在个人空间查看自己的发布、接取和购买记录。 |

# 3. 第一周交付范围

项目总周期仍为三周，但本需求分析当前只细化普通用户端第一阶段。后续管理员功能和第二、三周的任务由小组自行决定，本文件不提前规划。

表 2  第一周最小闭环

| 模块 | 第一周必须完成 | 完成标志 |
| --- | --- | --- |
| 账号与个人空间 | 注册、登录、退出；查看和修改普通用户资料；显示发布、接取和购买记录。 | 两个普通用户账号可以登录；资料保存后刷新仍存在。 |
| 跑腿任务 | 普通用户发布任务；另一名用户查看、按时间/金额排序或关键词检索后接取；任务可标记完成。 | 一条任务可以走完“发布 -> 接取 -> 完成”，双方都能在个人空间看到记录。 |
| 二手商品 | 普通用户发布商品；另一名用户查看、按时间/价格排序或关键词检索后购买；商品变为已售出。 | 一件商品可以走完“发布 -> 购买”，买卖双方都能看到购买记录。 |

# 4. 第一周必须完成的基础功能

第一阶段完成标准 不追求页面复杂或功能很多，只要两个普通用户能注册登录，完成一条跑腿任务和一件二手商品的基本流程，并能在个人空间找到记录，就算当前普通用户端基础版本完成。

## 4.1 注册、登录和个人空间

表 3  账号与个人空间

| 编号 | 功能 | 简化要求 |
| --- | --- | --- |
| P0-01 | 注册 | 填写账号、密码、用户名、QQ、微信、电话。账号不能重复；QQ/微信/电话允许为空或自由填写，不做验证码、真实性和格式验证。 |
| P0-02 | 登录/退出 | 使用账号密码登录普通用户端；退出后清除登录状态。role 字段保留用于后续扩展，但当前不实现管理员页面和管理员接口。 |
| P0-03 | 个人资料 | 用户查看和修改自己的用户名、QQ、微信、电话；密码只允许修改或重置，不直接显示。 |
| P0-04 | 个人空间 | 显示我发布的任务/商品、我接取的任务、我购买的商品，以及每条记录的简单状态。 |
| P0-05 | 密码安全 | 数据库只保存密码哈希，不保存明文；演示使用测试账号，不使用真实联系方式。 |

## 4.2 跑腿任务

表 4  跑腿任务的最小流程

| 动作 | 要求 |
| --- | --- |
| 发布 | 普通用户填写标题、任务说明、取件地点、送达地点、截止时间、跑腿金额、联系方式/备注，提交后任务直接进入“待接取”状态；本阶段不实现管理员审核。 |
| 查看 | 普通用户在任务列表查看已发布任务的标题、发布时间、金额和地点，点击进入详情；公开列表只返回已批准且未删除的数据。 |
| 接取 | 另一名登录用户点击接取；不能接取自己发布的任务；接取成功后生成跑腿记录，任务状态变为“已接取”。 |
| 完成 | 接单方可以先标记“已送达”，发布者确认后变为“已完成”；为适配简化闭环，发布者也可以直接将已接取任务标记为完成。 |
| 删除 | 本阶段不提供管理员删除接口；数据库保留软删除字段，为后续管理能力预留。 |

普通用户 A 注册/登录 -> 发布任务 -> 普通用户 B 查看/检索 -> 接取 -> 送达/完成 -> 双方在个人空间查看记录

## 4.3 二手商品

表 5  二手商品的最小流程

| 动作 | 要求 |
| --- | --- |
| 发布 | 普通用户填写标题、描述、分类、成色、价格、交易地点、联系方式，提交后直接进入“在售”；本阶段不实现管理员审核。 |
| 查看 | 普通用户在商品列表查看已发布商品的标题、发布时间、价格和地点，点击进入详情。 |
| 购买 | 另一名登录用户点击购买；不能购买自己的商品；购买成功后生成购买记录，商品状态变为“已售出”。 |
| 个人空间 | 卖家可以看到发布和售出记录，买家可以看到购买记录；记录只保留最基本的双方、商品和状态。 |
| 删除/下架 | 本阶段不提供管理员审核、删除或下架接口；保留状态字段方便后续扩展。 |

普通用户 A 发布商品 -> 普通用户 B 查看/检索 -> 购买 -> 商品变为已售出 -> 双方在个人空间查看记录

## 4.4 列表检索和排序

表 6  只保留三种查找方式

| 功能 | 跑腿任务 | 二手商品 |
| --- | --- | --- |
| 关键词检索 | 检索任务标题和任务说明。 | 检索商品标题和商品描述。 |
| 按时间排序 | 按发布时间从新到旧或从旧到新。 | 按发布时间从新到旧或从旧到新。 |
| 按金额排序 | 按跑腿金额从高到低或从低到高。 | 按商品价格从高到低或从低到高。 |

本阶段不增加地点筛选、分类筛选、价格区间、推荐、收藏等其他检索功能。

# 5. 基础状态和业务规则

跑腿任务：待接取 -> 已接取 -> 已送达 -> 已完成

二手商品：在售 -> 已售出

- 角色：当前只注册和验收普通用户；管理员角色字段和兼容账号保留，但管理员登录、页面和接口延期。所有需要发布、接取、购买和修改资料的操作都必须登录。

- 发布可见性：本阶段没有审核接口，普通用户发布的任务/商品由服务端直接写入 audit_status=approved，并分别进入 open/on_sale；数据库中的 pending/rejected 仅为演示数据和后续扩展预留。

- 权限：普通用户只能查看和修改自己的资料；只能操作自己有权限的订单和资源。管理员审核、删除和修改他人资料不属于本阶段。

- 重复操作：一个任务只能被一个用户成功接取；一个商品只能被一个用户成功购买；后端要再次检查状态，不能只依赖按钮隐藏。

- 自操作：发布者不能接取自己的任务，卖家不能购买自己的商品。

- 联系与交易：联系方式只是普通文本；价格和跑腿金额只做记录，实际沟通和交接在线下完成。

# 6. 数据和项目结构建议

当前先把普通用户端的数据表和接口边界定下来。审核、软删除、用户管理等管理员能力暂不实现，但保留字段，后续增加模块时不需要推翻已经完成的页面。

表 8  基础数据表

| 数据表 | 主要字段 | 第一周用途/后续扩展 |
| --- | --- | --- |
| user 用户 | id, account, password_hash, username, qq, wechat, phone, role, created_at | 登录和个人空间；role 保留后续管理员扩展。 |
| task 跑腿任务 | id, publisher_id, title, description, pickup, delivery, deadline, amount, status, audit_status, created_at | 发布、查看、接取；audit_status/is_deleted 保留后续审核和软删除。 |
| product 二手商品 | id, seller_id, title, description, category, condition, price, location, status, audit_status, created_at | 发布、查看、购买；audit_status/is_deleted 保留后续审核和下架。 |
| task_order 跑腿记录 | id, task_id, publisher_id, accepter_id, status, created_at | 个人空间显示谁接取了哪条任务。 |
| product_order 购买记录 | id, product_id, seller_id, buyer_id, status, created_at | 个人空间显示谁购买了哪件商品。 |

表 9  普通用户端页面和接口

| 部分 | 建议内容 |
| --- | --- |
| 页面 | 注册、登录、普通用户首页、任务发布/详情、商品发布/详情、个人空间。管理员页面暂不接入。 |
| 账号接口 | POST /api/register；POST /api/login；POST /api/logout；GET/PUT /api/users/me。 |
| 任务接口 | GET /api/public/tasks；GET /api/public/tasks/{id}；POST /api/tasks；POST /api/tasks/{id}/accept；PUT /api/tasks/{id}/deliver；PUT /api/tasks/{id}/complete。 |
| 商品接口 | GET /api/public/products；GET /api/public/products/{id}；POST /api/products；POST /api/products/{id}/buy。 |
| 个人空间接口 | GET /api/me/tasks?type=published¦accepted；GET /api/me/products?type=published¦bought。 |
| 管理员接口 | 本阶段不定义；详见《接口契约》v1.0 的范围说明。 |

# 7. 验收清单

表 10  第一周验收

| 验收项 | 必须能演示的内容 |
| --- | --- |
| 普通用户闭环 | 注册普通账号；登录/退出；进入个人空间；修改资料；A 发布跑腿任务，B 搜索/排序后接取并完成；A 发布二手商品，B 搜索/排序后购买；双方在个人空间看到记录。 |
| 边界检查 | 重复账号、重复接取、自接取、自购买、未登录操作和非法状态变化被阻止；新发布任务/商品刷新后仍能在公开列表看到。 |
| 交付检查 | 项目能从干净环境启动；Git、测试结果、AI 生成/修改/验证记录和 10 分钟演示材料已保留。 |

# 8. 当前不做的功能

当前不做管理员登录和管理页面、任务/商品审核与驳回、任务软删除/商品下架、用户列表及修改他人资料；所有 /api/admin/** 接口延期。数据库中的 role、audit_status、is_deleted 等字段保留作后续扩展。除此之外，不做真实支付、短信或邮箱验证、即时聊天、推送通知、地图定位、推荐算法、评价体系、复杂筛选和跨校园配送。

开发取舍 当前先保证普通用户两条主流程和 17 个用户端接口的契约、数据保存与联调；管理员能力和第二、三周扩展由小组后续安排。

# 附：编制依据

本版依据《2026软件工程专业实习计划v2.docx》《校园跑腿平台快速知识清单.docx》、当前前端/后端/数据库文件以及本次补充要求整理，重点只细化普通用户端第一阶段交付范围。